# Logboek Anouk van Gemert 
Game dev examen

| Datum | Planning | Wat heb je gedaan? | Afgerond? |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-12-25 | Project Concept ingevuld hebben | Het project Concept is ingevult | Ja |
| 18-12-25 | - Git project aanmaken - Project concept voorleggen bij mevr. Janssen en eventueel dingen aanpassen | Git project aangemaakt`, Besproken met Paul over mijn project concept (1) (goedgekeurd) | Ja |
| vakantie |  |  |  |
| 12-01-26 | -Camera setup met alle objecten invoegen voor de game -De gebruiker kan de speler bewegen en de speler kan het speelveld niet uit bewegen | Camera goed gezet en de game objecten geplaatst De speler kan nu bewegen en niet uit het speelveld vallen | ja |
| 13-01-26 | - Platformen spawnen random aan de boven kant van het speelveld -Objecten spawnen random op de platformen -Potions spawnen ook random op de platformen | Platformen spawnen op de random plek net zoals de potions en objecten | ja |
| 14-01-26 | - Als de speler het lava raakt aan de onderkant van het speelveld komt er een game over screen -Power ups spawnen random | De speler krijgt nu een game over scherm te zien als ze het lava aanraken. De power ups spawnen willekeurig, ik moet er alleen nog voor zorgen dat de potions en power ups niet op hetzelfde platform komen | Ja(behalve het samen spawnen van de potions en power ups |
| 15-01-26 | -Er voor zorgen dat de potions en power ups niet samen spawnen. -Zorgen dat de power up werkt(dubbel springen) -Sound effects toevoegen voor de power ups -Als er nog tijd is: een begin scherm waar je de moeilijkheidsgraad kan kiezen | Potions en power ups spawnen niet op elkaar. Je kan nu als je een power up oppakt dubbel springen. Er zijn sounds effects toegevoegd | Ja en nee: Ik heb nog geen tijd gehad voor het beginscherm |
| 17-01-26 | -De game laten testen door Azra | De game is getest hierbij heb ik wat veranderingen er in toegepast(2) | ja |
| 19-01-26 | -Er voor zorgen dat er een beginscherm komt waar je de moeilijkheidsgraad kan kiezen - met mevr. Jacobs een review plannen | Er is een beginscherm gemaakt met de moeilijkheidsgraad, en een gesprek met mvr Jacobs gehad (3) | Ja |
| 20-01-26 | -De game volledig in het Nederlands vertalen -Het logo te importeren op de objecten op de platformen -Een input veld in het begin scherm om de hoeveelheid potions te veranderen | De game is vertaalt van het Engels naar het Nederlands, Het logo staat op de objecten en het is mogelijk voor de gebruiker om in het beginscherm de hoeveelheid potions in te vullen die ze moeten verzamelen gedurende de gameplay. | ja |

# (1)Gesprek goedkeuring GDD

Op 18 december 2025 vond het gesprek voor de goedkeuring van het project concept plaats met mevrouw Jacobs. Hierbij heb ik mijn project design besproken en gevraagd naar feedback. Mevrouw Jacobs vond het idee voor de game interessant en was meteen al benieuwd naar het eindresultaat. In dit gesprek vroeg mevrouw Jacobs zich af hoe ik ervoor zou zorgen dat de platformen die spawnen niet te veel uit elkaar gaan liggen zodat de speler niet op het volgende platform zou kunnen springen.
Om dat te voorkomen ga ik ervoor zorgen dat de platformen niet volledig tegen de zijkanten van het speelveld worden gespawned maar er iets van af zodat, als er een platform spawned helemaal links, het mogelijk is om op het volgende platform te springen die helemaal rechts in beeld staat.

# (2)Testen van de game

Op 17 januari 2026 heeft Azra de game getest. Na het aantal keer testen van de game kwam ze erachter dat het mogelijk is, als je teveel loopt tegen een object aan loopt er een mogelijkheid bestaat dat je tussen het platform en de muur kan vallen waardoor de speler uit het speelveld valt. Dit heb ik meteen opgelost door de backwall iets naar voren te verplaatsten waardoor de speler er niet meer tussen kan vallen. Na dit te hebben opgelost speelde Azra de game opnieuw en was het onmogelijk om tussen de platform en de backwall te kunnen vallen.

# (3)Review/ Feedback mevrouw Jacobs (Rob):

Op 19 januari 2026 vond het review/feedback moment plaats met mevrouw Jacobs. Hierin heb ik de eerste demo gegeven van mijn game. In dit gesprek heb ik het doel van de game uitgelegd en een demo gegeven met uitleg wat bepaalde acties doen. Mevrouw Jacobs was enthousiast over de demo.

De feedback was als volgt:

- De moeilijkheidsgraad dat je kan kiezen in het beginscherm is positief ontvangen.

- De geluidseffecten in de game passen goed in de spelbeleving.

- Het doel van de game is duidelijk alleen gaat dat na een bepaalde tijd vervelen.

- De game is volledig in het Engels gemaakt maar ze wilt dat de game in het Nederlands is.

- Ook wil mevrouw Jacobs graag dat het logo vaker voorkomt in de game, hierbij kwamen op het idee om op de objecten op de platformen het logo te importeren.

Met deze feedback ga ik meteen aan de slag en ik ga ervoor zorgen dat bij het volgende afspreek moment alle features in de game zitten.